（淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目）

询价函

致：各潜在投标人

现就（淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目）进行询价。

一、项目基本情况

1.项目名称：淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目

2.资金来源：自筹

3.项目概况：区域内部分危房为60年代砖混结构房屋，约3300平方米，共3处位置，具体情况需投标人自行勘察现场。

4.施工内容：市会西院、京剧团、丁字巷部分危房人机配合进行拆除，垃圾外运，需预留墙基础部分约0.3-0.5米，拆除的建筑废料由投标自行清理。

5.最高限价（控制价）：50元/平方米（以实际建筑面积计算）

6.服务期限：自合同签订之日起90日内竣工验收合格。

7.付款方式：每月对完成工程量进行实测实量，按月支付拆除费。

8.质量要求：合格

9.本项目不接受联合体投标。

二、确定中标人原则 ：有效最低价法

三、投标人资质要求

1.投标人须具独立法人资质及企业法人营业执照；房屋建筑三级及以上资质，项目经理必须具有二级建造师及以上资质。

3.投标人须具有企业安全生产许可证及项目经理安全员B证。

四、报价函送达时间及地点

报价函送达截止时间：2024年12月04日15时30分

报价函送达地点：田家庵区洞山街道中兴社区商住楼三楼会议室

- 询价人及联系方式

- 名称：安徽惠群城市物业有限公司

- 地址：淮南市洞山街道中兴村综合楼

联系人：姚鹏飞  徐友言

联系电话：15178321088  13085088316

六、报价函格式

响  应  文  件

项目名称：淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目

投标人：                                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日  期：       年      月      日

格式1、报价函

| 项目名称 | 淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |
| 服务期限 | 90日历天 |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

2024年     月    日

格式2、企业营业执照

格式3、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理证书及安全员B证。

格式4、授权委托书

# 法人代表授权书

致： （询价人）

（投标人全称）法定代表人（单位负责人）授权            （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵单位组织的    淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目 （项目名称）项目（项目编号     /       ）询价活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：

委托人联系方式：

附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月             日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系           （投标人名称）             的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：       年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件

格式5、拆除方案

格式6、应急预案

格式7、投标人认为需要提供的其他文件

房屋拆除协议书

甲方：

乙方：

甲方因公司所属田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房系上世纪60年代建设，年久失修，已成为安全隐患。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等，现将老旧房屋拆除承包给乙方进行施工。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。

一、工程概况：

1.工程名称：淮南市田区原市会西院、京剧团、丁字巷部分危房拆除项目。

2.施工单位：

3.拆除对象及范围：原市会西院、京剧团、丁字巷区域内部分危房

二、拆除范围：甲方将原市会西院、京剧团、丁字巷区域内部分危房承包给乙方拆除。

三、工期要求：

1、本合同工程定于  年  月  日起开始，  年  月  日之前完成房屋拆除、废旧材料及环境清理（具体开工时间以开工令为准）。

2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、废材处理：施工中拆除建筑物时墙体保留距地面03—0.5米，将拆除的墙砖、门窗、木料等全部清理干净，拆除的各类废旧材料全部归乙方所有，均交由乙方自行处理。

五、拆除经费：甲方支付乙方房屋拆除费用：     元/平方米，拆除后每月按照房屋拆除面积根据月度工程量确认单据实结算（建筑面积计算）。清理拖运废旧建筑材料的一切费用由乙方自行负责。除此之外，甲、乙双方均不再向对方支付任何费用。

六、双方责任及权力：

甲方：

    1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在拆除中需注意的事项并提供有关技术资料。

    2、负责协调区域内的水源、电源、通信等线路。

    3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

    4、甲方指定        为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。

乙方：

    1、负责编制拆除方案，制定安全、环保措施。

    2、积极配合甲方的工作。

    3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成拆除任务。

    4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。

    5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失。

    6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

    7、乙方指定       为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

8、乙方在拆除房屋时应加强对施工员的安全教育及防范措施，确保施工中不发生安全事故，同时乙方须为在场施工人员购买人身意外保险金额每人不少于一百万元

9、拆除过程中出现任何人员等事故，责任全部由乙方承担，甲方概不负责。
七、违约责任：

      1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

      2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

八、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（公章）:         法定代表人或授权委托人（签字）：

乙方（公章）:         法定代表人或授权委托人（签字）:

合同签订日期：      年   月    日